}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Díaz – Iñaki Fernández – Benjamín Vargas |
| --- | --- |
| Rut | 21.000.559-5 / X / 21.724.883-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Proyecto App Web Eventos Cercanos (EventApp). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles y gestión de datos. |
| Competencias | Desarrollo para Android, uso de metodología en cascada y gestión de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto responde a la necesidad de los usuarios finales que buscan una alternativa unificada de información con respecto a eventos cercanos a ellos. Actualmente no existe algo en el mercado que cumpla la función de recopilar eventos de diversas fuentes en un solo lugar para comodidad del usuario. Por otro lado, busca que los clientes tengan nuevas maneras de exponer y publicitar sus eventos o panoramas de una forma más sencilla. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal es que un usuario que quiera usar su tiempo en algún evento pueda encontrar fácilmente uno en sus cercanías o buscar uno en específico. La aplicación “EventApp” unificará diversas fuentes de información para facilitar la búsqueda de eventos como fiestas, conciertos y ferias. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto tiene cómo objetivo desarrollar una aplicación para dispositivos móviles, lo que se desarrolla directamente con la competencia relacionada al desarrollo de proyectos innovadores en dichas plataformas. Adicionalmente la competencia de evaluar y gestionar proyectos se encuentra claramente presente, debido a lo esencial que resulta la documentación y la organización en cualquier proyecto. Ambas competencias son vitales para entregar un producto final que resuelva la problemática encontrada. Por un lado, el planteamiento del proyecto orientado a dispositivos móviles implica el desarrollo de la competencia relacionada a dichas tecnologías. Mientras que la competencia de Gestionar y Evaluar proyectos está presente en todo el proyecto, especialmente en la primera fase relacionada a la planificación y diseño del software. |
| Relación con los intereses profesionales | La creación y desarrollo de documentación es uno de los intereses presentes, mayormente en esta primera fase del proyecto. También el desarrollo de software es otro de los intereses abordados en este proyecto, debido a la naturaleza del mismo. Realizar el proyecto conlleva el aplicar nuestras capacidades tanto en el área de la gestión como en la del desarrollo, lo que nos brinda una excelente posibilidad de mejora al estar involucrados en una experiencia mucho más realista en comparación a los trabajos académicos realizados en la carrera. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto cuenta con restricciones importantes a considerar para su factibilidad, como un presupuesto limitado y una infraestructura limitada debido a la naturaleza del proyecto. Además, existen limitaciones por la falta o velocidad de obtención de conocimientos y por los marcos evaluativos. A pesar de esto, se ha establecido como premisa que el proyecto debe terminarse antes del 30-11-2026, y se cuenta con un equipo de trabajo con roles definidos para lograrlo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar la aplicación "EventApp" para unificar diversas fuentes de información y facilitar a los usuarios la búsqueda de eventos cercanos o específicos en un solo lugar. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Desarrollar la aplicación para que funcione correctamente en dispositivos móviles Android. - Implementar un mapa y una barra de búsqueda para la localización de eventos. - Garantizar que la información de los eventos se muestre sin errores y sea correcta. - Habilitar la capacidad de redireccionar a páginas de terceros cuando aplique. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se seguirá una metodología en cascada. Las funciones del equipo están distribuidas de la siguiente manera: - Benjamín Díaz (Gerente de Proyecto): Será el encargado de la documentación del proyecto, dirigir al equipo y cuidar los tiempos del proyecto. - Iñaki Fernández (Desarrollador principal): Será el encargado principal de desarrollar la aplicación, así como de investigar herramientas y tecnologías que ayuden al desarrollo del proyecto. - Benjamín Vargas (Desarrollador): Actuará como apoyo del desarrollador principal y será el encargado del manejo de datos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Planificación y Arquitectura | Documento técnico que compila la documentación inicial, roles, cronograma, tecnologías definidas, matriz de riesgos y el diseño de la arquitectura del software. | Permite documentar formalmente las dos primeras semanas de planificación y el inicio de la etapa de diseño, demostrando la organización inicial del equipo. |
| Avance | Prototipo de Interfaz (Mockups) | Diseños visuales estáticos o interactivos de las pantallas principales de EventApp (mapa, barra de búsqueda, vista de detalles de eventos). | Evidencia el trabajo de la etapa de diseño y sirve para validar la interfaz de usuario antes de comenzar a programar. |
| Final | Repositorio de Código (Scripts y App Base) | Acceso al repositorio (ej. GitHub/GitLab) que contenga el desarrollo de los scrapers, el código de la aplicación base y el modelado de la base de datos. | Documenta tangibles de la fase de implementación y demuestra el trabajo técnico de integración de servicios y procesamiento de datos. |
| Final | Informe de Implementación de Pruebas | Documento que detalla los casos de prueba desarrollados, su ejecución y los resultados obtenidos para asegurar la calidad. | Evidencia el cumplimiento de la fase de pruebas estipulada en la carta Gantt y garantiza que se cumpla el requerimiento de mostrar la información sin errores. |
| Final | Prototipo Funcional EventApp | Versión ejecutable de la aplicación móvil con las funcionalidades principales operativas (integración de mapa, búsqueda y visualización de eventos extraídos). | Es el entregable definitivo estipulado para la semana 18 ("Presentación de prototipo funcional"). Demuestra el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos y Metodologías Híbridas/Cascada. | Planificación y Organización Inicial | Realizar documentación inicial, establecer roles del equipo, asignar tareas, establecer cronograma e identificar riesgos del proyecto. | Acta de Constitución, herramientas de ofimática y gestión de proyectos. | Semanas 1 a 3 | Benjamín Díaz (Gerente de Proyecto). | Facilitador: Los roles principales ya están bien definidos. Dificultad: Coordinar los tiempos iniciales y cumplir con los marcos evaluativos limitantes. |
| Diseño de Arquitectura de Software e Interfaces (UI/UX). | Definición Técnica, Diseño y Presentación | Establecer tecnologías y herramientas, diseñar arquitectura del sistema, desarrollar mockups de interfaz y presentar el proyecto. | Herramientas de diseño (ej. Figma), computadores, documentación técnica. | Semanas 1 a 4 | Iñaki Fernández (Desarrollador principal). | Dificultad: Limitados por la falta o velocidad de obtención de conocimientos técnicos específicos en las etapas tempranas. |
| Gestión y Modelado de Bases de Datos, y Procesamiento de Datos. | Manejo y Extracción de Datos | Desarrollo de scrapers para extraer eventos, modelado de la base de datos y posterior procesamiento de los datos recopilados. | Lenguajes de scripting, motores de bases de datos, fuentes de datos web de eventos. | Semanas 5 a 13 | Benjamín Vargas (Desarrollador / Manejo de datos). | Dificultad: Infraestructura limitada para almacenar grandes volúmenes de datos y variabilidad en el formato de los datos de eventos obtenidos de terceros. |
| Desarrollo de Aplicaciones. | Desarrollo e Integración de la App | Desarrollar la aplicación base (mapa y barra de búsqueda) e integrar los servicios para la correcta visualización de eventos. | Entornos de desarrollo móvil, APIs de mapas, computadores. | Semanas 10 a 15 | Iñaki Fernández y Benjamín Vargas. | Dificultad: Asegurar compatibilidad en iOS y Android con un presupuesto limitado, lo que restringe el uso de herramientas de pago o licencias. |
| Aseguramiento de Calidad de Software (QA). | Pruebas y Presentación Final | Desarrollar e implementar pruebas del sistema para asegurar cero errores, culminando con la presentación del prototipo funcional. | Dispositivos móviles de prueba (Android/iOS), protocolos de prueba. | Semanas 15 a 18 | Equipo Completo | Dificultad: El proyecto debe terminarse estrictamente antes del 30-11-2026, por lo que el tiempo de corrección de errores en esta fase será crítico. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.