|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? La mayor diferencia con la carta Gantt es que tenemos un retraso con el desarrollo de los scrapers, la forma en la que están construidas ciertas páginas y las tecnologías que ocupan impiden que logremos un scraper 100% funcional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Nuestro principal método de enfrentarnos a dificultades es con mucha comunicación y conocimientos redundantes, si alguien no puede avanzar en alguna actividad debido a algún factor, otro puede sustituirlo sin afectar de forma grave al desarrollo del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En general considero que trabajo relativamente bien, destaco que no he estregado algo tarde. Algo que tengo que mejorar es que me distraigo mucho, tengo que buscar un método para mitigar eso.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Las principales cosas que me gustaría preguntar al docente son que cosas debería tener en consideración a la hora de presentar una solución como la nuestra a un cliente real. A mis pares principalmente les preguntaría si tienen obstáculos que pueda solucionar o si puedo ayudarlos en general.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Yo no redistribuiría ninguna actividad de momento, principalmente porque muchas de esa actividades ya están avanzadas y si cambiamos al responsable puede verse afectada la calidad del resultado, en cuanto a las actividades a futuro, muchas de ellas ya están asignadas, así que con esto no tenemos problemas de momento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Este grupo tiene algo muy positivo, y es que todos tenemos algo que facilita el trabajo de los demás, uno es muy bueno para encontrar herramientas, librerías o aplicaciones que nos sirven para el proyecto, otro tiene buenos conocimientos técnicos y yo soy bueno para preparar documentación. Lo que se me ocurre que podríamos mejorar es la comunicación que a veces nos falla.